* 11.10 组建核心团队和合作模式
* 11.13 核心团队沟通数次，确定合作模式和分工；
* 11.16 确定产品定位；
* 11.17 完成第一版界面原型；
* 11.19 完成主要技术点研究；
* 11.20 确定下一阶段任务的细化安排；
* 11.22 产品的需求细化、产品设计细化；
* 11.23-12.2项目编码初步完成
* 12.3 核心团队沟通第一版产品的完善计划
* 12.4-12.9 进行产品完善
* 12.10-12.13 进行产品测试，完成PPT